	       
	
	
	
	

	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЫЗЛАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА АСКИЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ                   
	
	РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ

АСХЫС АЙМАFЫНЫН КЫЗЛАСТАFЫ ААЛ ЧОБI
ПАЗЫ




                                                    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 От 20.03.2025г.                              с. Кызлас                                                      № 11
«Об итогах реализации муниципальной
программы «Экологическая безопасность 

Кызласского сельсовета  Аскизского
 района Республики Хакасия на 2023-
2027 годы» за 2024 год»
 
              На основании ст.44, ст.50 Устава муниципального образования Кызласский сельсовет от 02.02.2006г., Постановления Администрации Кызласского сельсовета от 21.07.2022г. № 33 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  муниципального образования Кызласский сельсовет» Администрация Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия постановляет:

            1.Утвердить отчет о реализации  муниципальной  программы «Об итогах реализации муниципальной программы  «Экологическая безопасность Администрации Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия на 2023-2027 годы» за 2024 год. 
2. Продолжить работу по включению мероприятий для обеспечения экологической безопасности и предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека. Комплекс работ по организации, сбора, удаления и размещения бытовых отходов, а также определение очередности осуществления этих мероприятий муниципального образования Кызласский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия  в государственную  программу Республики Хакасия.
          3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Кызласского сельсовета http://admkizlas.ru в разделе «Муниципальные программы» и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава Кызласского сельсовета                                                   Г.М. Пакачаков
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Экологическая безопасность  Кызласского сельсовета  Аскизского
района Республики Хакасия на 2023- 2027 годы» за 2024 год
    Проблема удаления и обезвреживания твердых коммунальных  отходов в муниципальном образовании Кызласский сельсовет  Аскизского района, объем которых ежегодно возрастает, является одной из самых актуальных в плане поддержания санитарно-гигиенических условий проживания населения и охраны окружающей среды. Общее повышение уровня жизни привело к увеличению потребления товаров и, как следствие, упаковочных материалов разового пользования, что значительно сказалось на количестве ТКО.

             В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов относится к полномочиям органов местного самоуправления. Необходимое количество контейнеров, подлежащих расстановке на обслуживаемом участке, зависит от годового накопления твердых коммунальных отходов на участке, периодичности удаления отходов, вместимости контейнеров. 

         Решение указанных проблем является основной задачей Программы.

В среднем на каждого жителя приходится 30 кг твердых бытовых и 100 кг промышленных отходов в год. В среднем по Кызласскому сельсовету  образуется 0,3 тыс. тонн твердых бытовых отходов, которые в основном вывозится региональным оператором, промышленные отходы складируется местах, отведенных под организованные свалки.   

Эксплуатация практически всех свалок осуществляется с нарушением экологических и санитарно-гигиенических норм и правил. 

Места свалок являются благоприятной средой для развития патогенной микрофлоры и паразитической микро- и макрофауны. При положительной температуре на свалках активно развиваются переносчики инфекционных заболеваний (патогенная микрофлора) и гельминт фауна, мухи и грызуны. Переносу инфекционных заболеваний способствуют и представители орнитофауны, в первую очередь, вороны.

Наличие возле поселений, не обустроенных для размещения ТКО мест делает прилегающие к дорогам земли непригодными для сельскохозяйственных нужд, так как вдоль дорог к поселениям выбрасываются бытовой мусор и другие отходы. Ветер разносит полиэтиленовые пакеты, бумагу на большие расстояния, что засоряет близлежащие земли.

Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по благоустройству территорий муниципального образования Кызласский сельсовет согласно СанПин «Гигиеническое требование к размещению и обезвреживанию отходов производств и потребления» № 2.1.7.1322-03, упорядочить отношения в сфере обращения с отходами, уменьшить количество несанкционированных размещений коммунальных отходов и количество жалоб населения по вопросам санитарного содержания территорий.

           Целью настоящей Программы является:

-создание более благоприятных условий жителям Кызласского сельсовета Аскизского сельсовета;

-сокращение несанкционированных свалок на территории муниципального образования Кызласский сельсовет Аскизского района

              Для достижения поставленных целей необходимо решение задач Программы:

- создание на территории муниципального образования Кызласский сельсовет Аскизского района контейнерных площадок;

- доведение эксплуатационного и санитарно-гигиенического состояния мест под

контейнерные площадки, расположенные на территории муниципального образования Кызласский сельсовет до требований соответствующих законодательству.

          Между Администрацией Кызласского сельсовета и Министерством природных ресурсов Республики Хакасия заключено Соглашение № 95608430-1-2024-001 от 14.02.2024г.,  по использованию субсидий в соответствии с перечнем мероприятий, определенном в Приложении 1 к Соглашениям о предоставлении субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий из республиканского бюджета Республики Хакасия в бюджет муниципального образования Кызласский сельсовет Аскизский район Республики Хакасия  в 2024г.  

        В Соглашении между Министерством природных ресурсов Республики Хакасия и Администрацией Кызласского сельсовета  предусмотрены мероприятия  по обеспечению КРСТ устройство площадок для баков ТКО на территории муниципального образования Кызласский   сельсовет (6 площадок) на территории муниципального образования. 

         В бюджете муниципального образования Кызласский сельсовет на 2024 год в рамках муниципальной программы «Экологическая безопасность  Кызласского сельсовета  Аскизского района Республики Хакасия на 2023- 2027 годы»   фактически освоено софинансирование программы в сумме 178,02 тыс. рублей.
     В соответствии с соглашением суммы финансирования перераспределены по объемам софинансирования: федеральный, республиканский бюджет Республики Хакасия  70,0% и бюджет муниципального образования Кызласский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия – 30,0% и выполнены все мероприятия:

	
	Целевое назначение средств субсидии
	Размер софинансирования за счет местного бюджета (руб.)
	Размер субсидии из федерального бюджета (руб.)
	Размер субсидии из республиканского бюджета (руб.)

	1
	Субсидия бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий из республиканского бюджета Республики Хакасия
	178020,0
	411228,03
	4151,97


Информация о реализации муниципальной программы за 2024 год
«Экологическая безопасность  Кызласского сельсовета  Аскизского района Республики Хакасия на 2023- 2027 годы»
	Наименование показателей
	Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному
	Плановое значение показателей на 2024 год
	Фактическое значение показателей за 2024 год
	Процент выполнения, оценка результатов (+ или -)
	Причины отклонений фактических значений показателей от плановых

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Задача 1.

Выполнение строительных работ по созданию (устройству) контейнерных площадок  и установка мусорных контейнеров для сбора ТКО на территории сельского поселения
	0
	593,4
	593,4
	100
	

	Задача 2.

Очистка берегов водоохранных зон,  расположенных, в границах населенных пунктов муниципального образования Кызласский сельсовет от мусора и твердых бытовых отходов.
	0
	0
	0
	0
	Без финансирования

	Задача 3.

Проведение субботников по уборке территории домов, прилегающих территорий
	0
	0
	0
	0
	Без финансирования

	Итого по программе 
	0
	593,4
	593,4
	100
	


                                  Раздел 0600 – Охрана окружающей среды
               Расшифровка подраздела 0605 – Другие вопросы в области окружающей среды                                                                                                                                                                         руб.                                                                                                                         
	Код КБК
	Утвержденные бюджетные назначения
	Исполнено
	Наименование расходов

	007060510002L5763244228
	593400,00
	593400,00
	устройство площадок для баков ТКО на территории муниципального образования Кызласский   сельсовет (6 площадок)

	Итого
	593400,00
	593400,00
	


Отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы 
за 2024 год «Экологическая безопасность  Кызласского сельсовета  Аскизского района Республики Хакасия на 2023- 2027 годы»
	
	
	
	
	

	Наименование
	Ед. измерения
	Значение целевого показателя
	Оценка в баллах

	
	
	утверждено в МП 
	достигнуто
	

	Муниципальная программа

	Показатель 1

Количество по созданию (устройству) контейнерных площадок под бункеры ТКО
	шт.
	6
	6
	100

	Показатель 2

Очистка берегов водоохранных зон,  расположенных, в границах населенных пунктов
	усл.ед
	1
	1
	100

	Показатель 3

Количество субботников по уборке территории домов, прилегающих территорий
	усл.ед
	2
	2
	100

	Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке
	
	х
	х
	1


1) Оценка достижения планового значения каждого показателя результативности (целевого индикатора) программы определяется по формуле:

О = Ф/П где:

О - оценка достижения планового значения целевого индикатора;

Ф - показатель фактически достигнутого значения целевого индикатора;

П - плановое значение целевого индикатора в соответствии с программой.

О1 = 6/6 = 1
О2 = 1/1 = 1
О3= 1/1 = 1
2) Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе в целом определяется по формуле:

Уо = (О1+ О2+ О3+ О4+ О5+ О6+ О7)/К где: 

Уо - уровень достигнутых значений показателей результативности (целевых индикаторов) по программе в целом;

О1, О2, О3 ... - значения оценки достижения плановых значений каждого из целевых индикаторов;

К - количество целевых индикаторов.

Уо = (1+1+1)/3 = 1

3) Коэффициент финансового обеспечения программы отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения и определяется по формуле: 

Иб = БФ/БП  где:

Иб - коэффициент финансового обеспечения программы;

БФ - фактический объем финансирования программы;

БП - планируемый объем финансирования программы.

Иб = 593400,00/593400,00 = 1
4) Оценка эффективности реализации программы определяется по формуле: 

Эп = Уо/Иб где:

Эп - оценка эффективности реализации программы;

Уо - уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе в целом;

Иб - коэффициент финансового обеспечения программы.

Эп = 1/1 = 1

Программа считается эффективной, так как показатель эффективности составил 1.

   

          

