	       
	
	
	
	

	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

ГЛАВА

КЫЗЛАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА

АСКИЗСКОГО РАЙОНА
	
	РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ

АСХЫС АЙМАFЫНЫН КЫЗЛАСТАFЫ ААЛ ЧОБI
ПАЗЫ




                                                    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

        От 13.03.2024г.                              с. Кызлас                                                 № 10
 
«Об итогах реализации муниципальной
программы «Совершенствование и 

развитие автомобильных дорог 

муниципального образования 

Кызласский сельсовет Аскизского

района Республики Хакасия на 

2022-2024 годы» за 2023 год
 
              На основании ст.44, ст.50 Устава муниципального образования Кызласский сельсовет от 02.02.2006г., Администрация Кызласского сельсовета постановляет:
   1.Утвердить отчет о реализации  муниципальной  программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Кызласский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия на 2022-2024 годы» за 2023 год. 
2. Продолжить работу по включению мероприятий по созданию качественной дорожной сети в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог  внутри населенных пунктов на территории Кызласского сельсовета в государственную  программу Республики Хакасия.
         3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Кызласского сельсовета http://admkizlas.ru и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Кызласского сельсовета                                                   Г.М. Пакачаков 
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Кызласский сельсовет Аскизского района Республики

Хакасия на 2022-2024 годы»

          Главной целью муниципальной Программы является создание эффективной сети автомобильных дорог Кызласского сельсовета в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями. 

         Ожидаемые конечные результаты реализации Программы являются:
 - создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан;

 - обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения  МО Кызласского сельсовета;

 - увеличение срока службы дорожных покрытий;

 - улучшение технического состояния муниципальных дорог; 

 - усовершенствование грунтовых покрытий с заменой на переходный тип.         

          Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи: 

- выполнения работ по ремонту дорог общего пользования местного значения  с грунтовым покрытием;
- проведение работ по замене грунтовых дорог на переходный тип покрытия;
- восстановление эксплуатационного состояния дорог и проездов, позволяющего обеспечить  нормативные требования.

          Решение этой задачи осуществляется за счет бюджета муниципального образования  Кызласский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия, частично  путем привлечения из республиканского бюджета субсидий бюджету поселения на ремонт дорог общего пользования местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.

  Работы по ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. 

 В рамках государственной программы Республики Хакасия «Развитие транспортной системы Республики Хакасия» предусмотрена субсидия на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и поселений, малых и отдаленных сел Республики Хакасия, а также на капитальный ремонт, ремонт искусственных сооружений (в том числе на разработку проектной документации). В ходе реализации Программы Администрация Кызласского сельсовета взаимодействует с Министерством транспорта и дорожного хозяйства  Республики Хакасия, в целях обеспечения выполнения мероприятий Программы в полном объеме. Из бюджета республиканского уровня, в бюджет муниципального образования Кызласский сельсовет профинансированы мероприятия на  сумму 3117,0 тыс. рублей (при плане 3117,0 тыс. рублей).
          Между Администрацией Кызласского сельсовета и Министерством транспорта и дорожного хозяйства  Республики Хакасия  заключены:

1. Соглашение № 16-22  от 02.02.2022г.,  по использованию субсидий в соответствии с перечнем мероприятий, определенном в Приложении 1 к Соглашениям о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия в бюджет муниципального образования Кызласский сельсовет Аскизский район Республики Хакасия  в 2022г.-2024г. 
2.  Соглашение № 86-23  от 06.06.2023г.,  по использованию субсидий в соответствии с перечнем мероприятий, определенном в Приложении 1 к Соглашениям о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия в бюджет муниципального образования Кызласский сельсовет Аскизский район Республики Хакасия  в 2023г. 
        В Соглашениях между Министерством транспорта и дорожного хозяйства  Республики Хакасия и Администрацией Кызласского сельсовета  предусмотрены следующие мероприятия:

 - по  капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и поселений, малых и отдаленных сел Республики Хакасия, а также на капитальный ремонт, ремонт искусственных сооружений (в том числе на разработку проектной документации);
- по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Республики Хакасия и (или) искусственных сооружениях.
        В рамках муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Кызласский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия на 2022-2024 годы» из бюджета муниципального образования Кызласский сельсовет за 2023 год фактически освоено в сумме  4859,6 тысяч рублей на следующие мероприятия:

К  числу  наиболее  значимых  социально-экономических  результатов  модернизации  и  развития  сети,  автомобильных  дорог  муниципального  значения  относятся:

- повышение  уровня  и  улучшение  социальных  условий  жизни населения;

-улучшение  транспортного  обслуживания  населения, проживающего  в  сельской 

 местности, за  счет  ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения

  в границах населенных  пунктов. 
         В бюджете муниципального образования Кызласский сельсовет на 2023 год в рамках муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Кызласский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия на 2022-2024 годы»  фактически освоено софинансирование программы в сумме 145,7  тыс. рублей.

     В соответствии с соглашениями суммы финансирования перераспределены по объемам софинансирования: республиканский бюджет Республики Хакасия  99,0% и бюджет муниципального образования Кызласский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия – 1,0% и выполнены все мероприятия:

	
	Целевое назначение средств субсидии
	Размер софинансирования за счет местного бюджета (руб.)
	Размер субсидии из федерального бюджета (руб.)
	Размер субсидии из республиканского бюджета (руб.)

	1
	Субсидия на  капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и поселений, малых и отдаленных сел Республики Хакасия, а также на капитальный ремонт, ремонт искусственных сооружений (в том числе на разработку проектной документации)
	132002,40
	
	2000000,00

	 2
	Субсидия на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Республики Хакасия и (или) искусственных сооружения
	13745,00
	
	1117000,00


Информация о реализации муниципальной программы
Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Кызласский сельсовет Аскизского района Республики

Хакасия на 2022-2024 годы»

                                                                                                                        тыс.руб.

	Наименование показателей
	Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному
	Плановое значение показателей на 2023 год
	Фактическое значение показателей за 2023 год
	Процент выполнения, оценка результатов (+ или -)
	Причины отклонений фактических значений показателей от плановых

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Задача 1.                          

Ремонт  существующей сети автомобильных дорог общего пользования  с грунтовым покрытием муниципального образования Кызласский сельсовет
	2372,75
	3820,6
	3432,0
	89,0
	Акцизы поступили в 4 кв. 2023г., ремонтные работы не проводятся

	Задача 2. 

Разработка проекта организация дорожного движения на автомобильных дорогах в границах Кызласского сельсовета
	70,0
	
	
	
	

	Задача 4  

Выполнение работ по обустройству пешеходного перехода с. Кызлас ул. Советская (около школы)
	
	1130,7
	1130,7
	100
	

	Итого по программе
	2442,75
	4951,3
	4562,7
	92,0
	


Расшифровка подраздела 0409 - Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
	Код КБК
	Утвержденные бюджетные назначения
	Исполнено
	%

Исполнения
	Краткое описание выполненных работ и услуг

	Расшифровка к  Задаче 1

	00704094060021070244225
	1847455,00
	1300000,00
	70,0
	Ремонт дорог с.Кызлас, ул. Мира 1,08 км.

	007040953102S1140244225

Средства республиканского бюджета
	2000000,00
	2000000,00
	100,00
	Ремонт  существующей сети автомобильных дорог с. Кызлас ул. Набережная- 1,55 км., ул.Школьная - 0,52 км.

	007040953102S1140244225
	132100,00
	132002,4
	100,00
	

	Расшифровка к  Задаче 4

	0070409406R3S1570244225
Средства республиканского бюджета
	1117000,00
	1117000,00
	100,00
	Выполнение работ по обустройству пешеходного перехода с. Кызлас ул. Советская (около школы) Установка: Г-образной опоры в комплекте со светофором Т7.1 и светильником, дорожных знаков; металлического ограждения; устройство искусственной неровности (ИДН); нанесение разметки на пешеходном переходе

	0070409406R3S1570244225
	13745,00
	13745,00
	100,00
	

	Расшифровка по  мероприятиям 

	00704094040002000247223
	159050,00
	137091,74
	86,0
	Содержание уличного освещения

	00704094060021070244310
	116750,00
	116750,00
	100,0
	Приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения -25 шт.

	00704094060021070244310
	43000,00
	43000,00
	100,0
	Приобретение: ИБП- 1шт., дорожные знаки для пешеходного перехода -4 шт.

	итого
	318800,00
	296841,74
	93,0
	


В соответствии с Программой необходимо было достичь определенных целевых индикаторов:

Доля мероприятий по созданию и содержание качественной дорожной сети в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог  внутри населенных пунктов на территории Кызласского сельсовета в 2023 году составляет – 92,0%, то реализация муниципальной программы имеет средний уровень эффективности.
Отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы
«Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Кызласский сельсовет Аскизского района Республики

Хакасия на 2022-2024 годы» за 2023год
	
	
	
	
	

	Наименование
	Ед. измерения
	Значение целевого показателя на 2023 год
	Оценка в баллах

	
	
	утверждено в МП 
	достигнуто
	

	Муниципальная программа

	Показатель 1

Протяженность отремонтированных участков,  а/дорог общего пользования МО Кызласский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия
	км.
	3,15
	3,15

	100

	Показатель 4
Выполнение работ по обустройству пешеходного перехода с. Кызлас ул. Советская (около школы)
	ед.
	1
	1
	100

	Сводная оценка
	x
	x
	x
	100

	Итоговая сводная оценка по муниципальной программе
	x
	x
	x
	100

	Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке
	
	
	
	1,0


1) Оценка достижения планового значения каждого показателя результативности (целевого индикатора) программы определяется по формуле:

О = Ф/П

 где:

О - оценка достижения планового значения целевого индикатора;

Ф - показатель фактически достигнутого значения целевого индикатора;

П - плановое значение целевого индикатора в соответствии с программой.

О1 = 3,15/3,15 = 1
О2=1/1=1

2) Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе в целом определяется по формуле:

Уо = (О1+ О2+ О3+…)/К

где: 

Уо - уровень достигнутых значений показателей результативности (целевых индикаторов) по программе в целом;

О1, О2, О3 ... - значения оценки достижения плановых значений каждого из целевых индикаторов;

К - количество целевых индикаторов.

Уо = 2/2 = 1
3) Коэффициент финансового обеспечения программы отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения и определяется по формуле: 

Иб = БФ/БП

 где:

Иб - коэффициент финансового обеспечения программы;

БФ - фактический объем финансирования программы;

БП - планируемый объем финансирования программы.

Иб = 4951250,00/ 4562747,40= 0,92
4) Оценка эффективности реализации программы определяется по формуле: 

Эп = Уо/Иб

где:

Эп - оценка эффективности реализации программы;

Уо - уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе в целом;

Иб - коэффициент финансового обеспечения программы.

Эп = 1/0,92 = 1,0

Программа считается эффективной, так как показатель эффективности составил 1,0.

 
 
