	       
	
	
	
	

	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЫЗЛАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА АСКИЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ                   
	
	РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ

АСХЫС АЙМАFЫНЫН КЫЗЛАСТАFЫ ААЛ ЧОБI
ПАЗЫ




                                                    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

От 23.03.2026г.                              с. Кызлас                                                     № 13 
 
 «Об итогах реализации муниципальной
программы «Совершенствование 
и развитие автомобильных дорог 

муниципального образования 

Кызласский сельсовет Аскизского

района Республики Хакасия» за 2025 год»
 
На основании ст.37, ст.42 Устава сельского поселения Кызласский сельсовет Аскизского муниципального района Республики Хакасия от 13.02.2026г., утвержденный Решением Совета депутатов Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия от 29.12.2025г. № 17 (с последующими изменениями), Постановления Администрации Кызласского сельсовета от 21.07.2022г. № 33 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  муниципального образования Кызласский сельсовет» Администрация Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия постановляет:
   1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной  программы «Об итогах реализации муниципальной  программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Кызласский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия» за 2025 год».
2. Продолжить работу по включению мероприятий по созданию качественной дорожной сети в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог  внутри населенных пунктов на территории Кызласского сельсовета в государственную  программу Республики Хакасия.

         3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия http://admkizlas.ru и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Кызласского сельсовета 
        Аскизского района Республики Хакасия                                             Г.М. Пакачаков

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Кызласский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия»
          Главной целью муниципальной Программы является создание эффективной сети автомобильных дорог Кызласского сельсовета в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями. 

         Ожидаемые конечные результаты реализации Программы являются:
 - создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан;

 - обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения  МО Кызласского сельсовета;

 - увеличение срока службы дорожных покрытий;

 - улучшение технического состояния муниципальных дорог; 

 - усовершенствование грунтовых покрытий с заменой на переходный тип.         

          Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи: 

- выполнения работ по ремонту дорог общего пользования местного значения  с грунтовым покрытием;
- проведение работ по замене грунтовых дорог на переходный тип покрытия;
- восстановление эксплуатационного состояния дорог и проездов, позволяющего обеспечить  нормативные требования.

          Решение этой задачи осуществляется за счет бюджета муниципального образования  Кызласский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия, частично  путем привлечения из республиканского бюджета субсидий бюджету поселения на ремонт дорог общего пользования местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.

  Работы по ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. 

 В рамках государственной программы Республики Хакасия «Развитие транспортной системы Республики Хакасия» предусмотрена субсидия на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и поселений, малых и отдаленных сел Республики Хакасия, а также на капитальный ремонт, ремонт искусственных сооружений (в том числе на разработку проектной документации). В ходе реализации Программы Администрация Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия взаимодействует с Министерством транспорта и дорожного хозяйства  Республики Хакасия, в целях обеспечения выполнения мероприятий Программы в полном объеме. Из бюджета республиканского уровня, в бюджет муниципального образования Кызласский сельсовет профинансированы мероприятия на  сумму 2122,52 тыс. рублей (при плане 2122,52 тыс. рублей).
          Между Администрацией Кызласского сельсовета и Министерством транспорта и дорожного хозяйства  Республики Хакасия  заключено Соглашение № 16-22  от 02.02.2022г.,  по использованию субсидий в соответствии с перечнем мероприятий, определенном в Приложении 1 к Соглашениям о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия в бюджет муниципального образования Кызласский сельсовет Аскизский район Республики Хакасия  в 2022г.-2024г. 
        В Соглашениях между Министерством транспорта и дорожного хозяйства  Республики Хакасия и Администрацией Кызласского сельсовета  предусмотрены следующие мероприятия:

 - по  капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и поселений, малых и отдаленных сел Республики Хакасия, а также на капитальный ремонт, ремонт искусственных сооружений (в том числе на разработку проектной документации);
- по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Республики Хакасия и (или) искусственных сооружениях.
        В рамках муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Кызласский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия» из бюджета муниципального образования Кызласский сельсовет за 2025 год денежных средства не освоены, на следующие мероприятия:

К  числу  наиболее  значимых  социально-экономических  результатов  модернизации  и  развития  сети,  автомобильных  дорог  муниципального  значения  относятся:

- повышение  уровня  и  улучшение  социальных  условий  жизни населения;

-улучшение  транспортного  обслуживания  населения, проживающего  в  сельской  местности, 
за  счет  ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения

  в границах населенных  пунктов. 
        В бюджете муниципального образования Кызласский сельсовет на 2025 год  в рамках муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Кызласский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия»  запланировано расходы в сумме 5572,92 тыс. рублей из них: на ремонт автомобильных дорог в сумме 5382,92 тыс. рублей (РБ-2122,52 тыс.руб., МБ- 3260,4 тыс.руб.), на уличное освещение 190,0 тыс. рублей.
           По состоянию на 01.01.2026г. имеется кредиторская задолженность перед подрядчиками:      1. Общество с ограниченной ответственностью «МАГИСТРАЛЬ» (выполнение работ по ремонту автомобильной дороги д. Усть-Хойза улицы: Школьная 0,66км., Советская -1,76 км., Мостовая - 0,17 км. муниципальный контракт №1-04-2024 от 02.05.2024г.) - 2144101,50 руб. (в т.ч. из республиканского бюджета  - 2122522,00 руб., из местного бюджета - 21579,50 руб.) за октябрь 2024г.

2. Индивидуальный предприниматель Джимиев Денис Альбертович - 1199391,52 руб. (выполнение работ по ремонту автомобильной дороги д. Усть-Хойза улица Новая -0,51 км., договор № 09/2024 от 27.09.2024г.) - 599695,76 руб. за сентябрь 2024г., (выполнение работ по ремонту автомобильной дороги с.Кызлас улица Дружбы -1,1 км., договор № 10/2024 от 27.09.2024г.) - 599695,76 руб. за сентябрь 2024г.        

            В соответствии с соглашением суммы финансирования перераспределены по объемам софинансирования: республиканский бюджет Республики Хакасия  99,0% и бюджет муниципального образования Кызласский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия – 1,0% по ремонту автомобильных дорог мероприятия выполнены в 2024г. на 84,3%, но фактически финансовые средства не освоены из за длительной блокировки лицевого счета. Без Решения Арбитражного суда Республики Хакасия нет возможности оплатить. 

Информация о реализации муниципальной программы
Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Кызласский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия»                                                                                                                  
  тыс.руб.

	Наименование показателей
	Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному
	Плановое значение показателей на 2025 год
	Фактическое значение показателей за 2025 год
	Процент выполнения, оценка результатов (+ или -)
	Причины отклонений фактических значений показателей от плановых

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Задача 1                         

Ремонт  существующей сети автомобильных дорог общего пользования  с грунтовым покрытием муниципального образования Кызласский сельсовет
	
	5209,0
	0

	
	По ремонту дорог мероприятия не выполнены, так как фактически финансовые средства не освоены за 2024г. из за длительной блокировки лицевого счета, по состоянию 01.01.2026г. имеется кредиторская задолженность

	Задача 2

Содержание о восстановление существующей сети с асфальтовым покрытием на территории муниципального образования Кызласский сельсовет
	
	162,3
	162,3
	100
	

	Задача 3
Содержание и восстановление автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Кызласский сельсовет
	
	201,6
	80,7
	40
	Оплата произведена по фактическому расходу за электроэнергию

	Итого по программе
	
	5572,92
	243,0
	4,4
	


Расшифровка подраздела 0409 - Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
	Код КБК
	Утвержденные бюджетные назначения
	Исполнено
	%

Исполнения
	Краткое описание выполненных работ и услуг

	Расшифровка к  Задаче 1

	00704094090021070244225
	3238722,00
	173886,48
	12,4
	с.Кызлас, ул. Советская

(ямочный, струйный  ремонт асфальтовой дороги) в 2025г.-162300,00, ГСМ для очистки дорог (от снега) -11600,00

	0070409090029Д04244225

Средства республиканского бюджета
	2122522,00
	
	0,0
	

	0070409090029Д04244225
	21678,00
	
	0,0
	

	итого
	5382920,00
	173886,48
	12,4

	Расшифровка по  мероприятиям

	00704094040002000247223
	190000,00
	69058,99
	35,3
	Содержание уличного освещения

	итого
	190000,00
	69058,99
	35,3
	


В соответствии с Программой необходимо было достичь определенных целевых индикаторов:

Доля мероприятий по созданию и содержание качественной дорожной сети в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог  внутри населенных пунктов на территории Кызласского сельсовета в 2025 году составляет – 4,4%, то реализация муниципальной программы имеет низкий уровень эффективности.
Отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы
«Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Кызласский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия» за 2025год
	
	
	
	
	

	Наименование
	Ед. измерения
	Значение целевого показателя на 2025 год
	Оценка в баллах

	
	
	утверждено в МП 
	достигнуто
	

	Муниципальная программа

	Показатель 1

Протяженность отремонтированных участков,  а/дорог общего пользования МО Кызласский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия
	км.
	1,41
	0,0

	0

	Показатель 2
Количество ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия струйно- инъекционным методом на территории муниципального образования Кызласский сельсовет
	м2
	0,696
	0,696
	100

	Показатель 3
Протяженность сети уличного освещения 20  км., количество ламп уличного освещения 74 штуки на территории муниципального образования Кызласский сельсовет
	шт.
	74
	74
	100

	Показатель 4

Приобретение металлических и бетонных труб диаметром 45, длиной 6м. для ремонта автомобильных дорог существующей сети дорог на территории муниципального образования Кызласский сельсовет
	л.
	15
	15
	100

	Сводная оценка
	x
	x
	x
	75

	Итоговая сводная оценка по муниципальной программе
	x
	x
	x
	75

	Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке
	
	
	
	18,75


1) Оценка достижения планового значения каждого показателя результативности (целевого индикатора) программы определяется по формуле:

О = Ф/П,  где:

О - оценка достижения планового значения целевого индикатора;

Ф - показатель фактически достигнутого значения целевого индикатора;

П - плановое значение целевого индикатора в соответствии с программой.

О1 = 0/0,41 = 0 
О2= 0,696/0,696 = 1

О3= 74/74 = 1

О4= 15/15 = 1
2) Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе в целом определяется по формуле:

Уо = (О1+ О2+ О3+…)/К, где: 

Уо - уровень достигнутых значений показателей результативности (целевых индикаторов) по программе в целом;

О1, О2, О3 ... - значения оценки достижения плановых значений каждого из целевых индикаторов;

К - количество целевых индикаторов.

Уо =0+1+1+1 /4 = 0,75
3) Коэффициент финансового обеспечения программы отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения и определяется по формуле: 

Иб = БФ/БП,  где:

Иб - коэффициент финансового обеспечения программы;

БФ - фактический объем финансирования программы;

БП - планируемый объем финансирования программы.

Иб =  242945,470/5572922,0 = 0,04
4) Оценка эффективности реализации программы определяется по формуле: 

Эп = Уо/Иб, где:

Эп - оценка эффективности реализации программы;

Уо - уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе в целом;

Иб - коэффициент финансового обеспечения программы.

Эп = 0,75/0,04 = 18,75
   Программа считается средне эффективной, так как итоговая сводная оценка в баллах  75, если 50 - 90 процентов показателей имеют положительное значение, то реализация государственной программы (подпрограммы) имеет средний уровень эффективности.

 
